СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Начальник территориального отдела Руководитель Кичучатовского

Правления Федеральной службы по сельского исполнительного комитета

Надзору в сфере защиты прав Альметьевского муниципального

потребителей и благополучия человека района по Республике Татарстан

по Республике Татарстан по Альметьевскому ,

Заинскому, Лениногорскому, Сармановскому

району, (Альметьевскому ТО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В.Хайруллина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Х.Шайхутдинов

ПЛАН

мероприятий по приведению качества питьевой воды в

соответствие с установленными требованиями

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Объект | Срок исполнения | Сумма | Ответственный |
| 1 | Прочистка насосов скважин | Башня в с.Кичучатово | регулярно | субботники с помощью жителей села | Глава СП  Шайхутдинов Р.Х. |
| 2 | Устройство ограждения вокруг водозаборных башен №12, №13 | С.Кичучатово | 2019-2021 | 30 тыс.руб | Глава СП  Шайхутдинов Р.Х. |
| 3 | Содержание санитарно-защитных зон в надлежащем порядке |  | регулярно | субботники | Глава СП  Шайхутдинов Р.Х |
| 4 | Ежеквартальный контроль качества питьевой воды со скважин в лаборатории СЭС |  | квартально | из бюджета СП 16 тыс.руб | Глава СП  Шайхутдинов Р.Х. |
| 5 | Организовать субботники по очистке территорий родников |  | май-октябрь | - | Глава СП  Шайхутдинов Р.Х. |
| 6 | Рекомендовать жителям установить фильтры для очистки воды в каждом доме |  |  | - | Глава СП  Шайхутдинов Р.Х. |
| 7 | Замена водовода протяженностью 300 м от скважин №12-13а;  От улицы Г.Тукая до водонапорной башни 100м |  | апрель 2019г. | На средства самообложения граждан  730 тыс. руб | Глава СП  Шайхутдинов Р.Х. |
| 8 | Замена водовода от башни 9э до улицы 8 Марта |  | 2019-2020 | На средства самообложения граждан 680 тыс.руб | Глава СП  Шайхутдинов Р.Х. |
| 9 | Направить письмо в ПАО «Татнефть» по улучшению качества питьевой воды скважины 9э или пробурению новой скважины |  | февраль 2019 | 500 тыс.руб | Глава СП  Шайхутдинов Р.Х. |
| 10 | Подготовить комплект документов для создания ЖКХ |  | до конца 2019г. | 20 тыс.руб | Глава СП  Шайхутдинов Р.Х. |