УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

исполнительного комитета района

________________А.Р. Хайруллин

ПРОТОКОЛ

по итогам выездного совещания

Комиссии по безопасности дорожного движения

г. Альметьевск  								                       04.06.2015

14:00 час.     Участники совещания:

| Комиссия по безопасности дорожного движения при исполнительном комитете Альметьевского муниципального района в составе: |
| --- |
| Гарипов Д.Ф. | - заместитель председателя комиссии, начальник отдела МВД России по Альметьевскому району |
| Бакеев А.Р. | - секретарь комиссии, старший государственный инспектор дорожной инспекции и организации движения ОГИБДД отдела МВД России по Альметьевскому району |
| Габдуллин И.А. | - заместитель руководителя исполкома района по строительству; |
| Хасаншин Р.Г. | - начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства |
| Гиздатуллин В.М. | - начальник ОГИБДД отдела МВД России по Альметьевскому району |
| Нестеров Ю.С. | - начальник транспортного управления ОАО «Татнефть» |
| Гурьянов А.Ю. | - директор МУП «АТУ» |
| Селиверстов С.А. | - директор МУП «ГУАД» |
| Ганеев Р.М. | - начальник МУ «Управление образования» |
| Грезнев В.А. | - начальник Управления МЧС РТ по АМР |
| Рафигуллина Л.М. | - директор Альметьевского филиала ГУ «Дирекции научных и образовательных программ БДД РТ» |
| Кириченко К.П. | - генеральный директор ОАО «АПОПАТ» |
| Галимов И.Г. | - и.о. начальника АУАД ООО «Татнефтедор» |
| Черешов Г.Б. | - начальник специализированной стоянки ОАО «БДД» |

Приглашенные:

| Жирков Г.И. | - куратор ГКУ «Главтатдортранс» |
| --- | --- |
| Набиуллин И.Ф. | - директор МУП «Дорсигнал» |
| Азизов Р.Г. | - директор МУП «Светсервис» |

1.  СОШ № 16, проспект Г.Тукая

МУП «Дорсигнал» (Набиуллин И.Ф.):

- нанести дорожную разметку 1.14.1 «Пешеходный переход» на пр. Г.Тукая (вблизи СОШ №16);

Срок: 08.06.2015

- установить дорожные знаки, нанести разметку согласно типовой схемы организации движения на регулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости от образовательного учреждения при четырехполосном движении транспортных средств (во исполнение п.2 перечня Поручений Президента РФ от 20.02.2015 №Пр-287 и Постановления  Правительственной комиссией РТ по обеспечению БДД от 09.04.2015 №3 (стр. 25);

Срок: 01.08.2015

- составить смету на проведение вышеизложенных работ;

Срок: 15.06.2015

2. СОШ №20, ул. Тельмана

МУП «Дорсигнал» (Набиуллин И.Ф.):

- нанести дорожную разметку 1.14.1 «Пешеходный переход» по улице Тельмана (в районе СОШ №20 и Детской поликлиники),

Срок: 04.06.2015

- обустроить данный пешеходный переход согласно типовой схемы организации дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости от образовательного учреждения при двухехполосном движении транспортных средств (во исполнение перечня Поручений Президента РФ и Постановления Правительственной комиссией РТ по обеспечению БДД (стр. 20);

Срок: 01.08.2015

МУП «ГУАД» (Селиверстов С.А.):

-  установить искусственные дорожные неровности вблизи пешеходного перехода по ул.Тельмана (в районе СОШ №20 и детской поликлиники), согласно типовой схемы организации дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости от образовательного учреждения при двухехполосном движении транспортных средств (во исполнение перечня Поручений Президента РФ и Постановления Правительственной комиссией РТ по обеспечению БДД (стр. 20);

Срок: 01.08.2015

- составить смету на проведение вышеизложенных работ.

Срок: 15.06.2015

3. Перекресток улиц Герцена – Ломоносова

МУП «Дорсигнал» (Набиуллин И.Ф.):

- нанести дорожную разметку 1.14.1 «Пешеходный переход» по улице Герцена (в районе остановки общественного транспорта);

Срок: 08.06.2015

- обустроить данный пешеходный переход согласно типовой схемы организации дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в населенном пункте при четырехполосном движении транспортных средств (во исполнение перечня Поручений Президента РФ и Постановления Правительственной комиссией РТ по обеспечению БДД (стр. 10);

Срок: 01.08.2015

-  составить смету на проведение вышеизложенных работ.

Срок: 15.06.2015

4. Кольцо РТС – ул. Геофизическая

МУП «Дорсигнал» (Набиуллин И.Ф.):

-  обустроить пешеходный переход по ул. Геофизической, согласно типовой схемы организации дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в населенном пункте при четырехполосном движении транспортных средств (во исполнение перечня Поручений Президента РФ и Постановления Правительственной комиссией РТ по обеспечению БДД (стр. 10);

Срок: 01.08.2015

АУАД ООО «Татнефтедор» (Галимов И.Г.):

- установить дорожный знак 2.4 «Уступи дорогу» по ул. Геофизической (в районе остановки общественного транспорта);

Срок: 15.06.2015

- произвести работы по  занижению бордюр на пешеходном переходе по                     ул. Геофизической  (в районе остановки общественного транспорта);

Срок: 15.06.2015

- произвести ямочный ремонт заездного кармана на остановке общественного транспорта по ул. Геофизической.

Срок: 15.06.2015

5. Автодорога Альметьевск – Муслюмово (н.п. Урсала)

АУАД ООО «Татнефтедор» (Галимов И.Г.):

- нанести дорожную разметку 1.14.1 «Пешеходный переход» на автодороге «Альметьевск – Муслюмово» (в районе остановки общественного транспорта);

Срок: 08.06.2015

- демонтировать и установить остановочные павильоны в соответствии с ГОСТ на автодороге «Альметьевск – Муслюмово», в количестве 2 штук;

Срок:   01.08.2015

МУП  «Светсервис» (Азизов Р.Г.):

- составить смету на проведение освещения на всем протяжении н.п. Урсала.

Срок:   15.06.2015

6. Автодорога Альметьевск – Урсаево (н.п. Урсала)

МУП  «Светсервис» (Азизов Р.Г.):

- составить смету на проведение освещения от начала до конца  н.п. Урсала.

Срок:   15.06.2015

7. Автодорога Н.Челны – Заинск - Альметьевск

(перекресток пр. Зарипова)

МУП «Дорсигнал» (Набиуллин И.Ф.):

- рассмотреть возможность установки светофора на автодороге Н.Челны –Альметьевск

(перекресток пр. Зарипова);

- составить смету на проведение данных работ.

Срок:   15.06.2015

8. Автодорога Н.Челны – Альметьевск

(в районе очистных сооружений)

МУП  «Светсервис» (Азизов Р.Г.):

- составить смету на проведение работ по освещению вдоль автодороги Н.Челны – Заинск -  Альметьевск (от перекрестка пр.Зарипова до перекрестка НПС «Калейкино»).

Срок:   15.06.2015

9. Автодорога Н.Челны – Альметьевск (подъезд к с. Калейкино)

ОГИБДД МВД России по Альметьевскому району (Гиздатуллин В.М.):

- направить предписание в ГКУ «Главтатадортранс» по обустройству барьерного ограждения на  подъезде к с. Калейкино.

Срок: 10.06.2015

Отдел транспорта и дорожного хозяйства исполнительного комитета района (Хасаншин Р.Г.):

- вынести на Комиссию по БДД вопрос об организации безопасного дорожного движения на данном участке автодороги.

Срок: 10.06.2015

10. Автодорога Н.Челны – Альметьевск (подъезд к д. В. Акташ)

Отдел транспорта и дорожного хозяйства исполнительного комитета района (Хасаншин Р.Г.):

- вынести на Комиссию по БДД вопрос об организации безопасного дорожного движения на данном участке автодороги.

Срок: 10.06.2015

11. Автодорога Казань – Оренбург

(подъезд к с. Нагорное;  подъезд к с. Кичучатово)

АУАД ООО «Татнефтедор» (Галимов И.Г.):

- установить дорожный знак 1.11 «Опасный поворот» в количестве 6 штук (стрелки с направлениями поворота);

Срок: 15.06.2015

- предусмотреть установку дорожного щита «Опасный участок дороги» большого размера;

-  пересмотреть место установки дорожного знака 1.63 «Сужение дороги» (на подъеме (242 км) после моста на автодороге «Казань – Оренбург»);

Срок: 15.06.2015

12. Улица Ленина, пешеходный переход напротив «АК БАРС» банка (напротив ТРЦ «Панормама)

МУП «Дорсигнал» (Набиуллин И.Ф.):

- обустроить пешеходный переход по ул. Ленина согласно типовой схемы организации дорожного движения на регулируемом пешеходном переходе в населенном пункте при четырехполосном движении транспортных средств (во исполнение перечня Поручений Президента РФ и Постановления Правительственной комиссией РТ по обеспечению БДД (стр. 11);

Срок: 01.08.2015

-  составить смету на проведение вышеуказанных работ.

Срок: 15.06.2015

Общие поручения:

МУП «Дорсигнал» (Набиуллин И.Ф.):

- предоставить план по замене устаревших знаков 5.19.1,  5.19.2 «Пешеходный переход» на новые  флуоресцентные (сколько заменено и сколько ещё необходимо заменить, стоимость).

Срок: 15.06.2015

- подготовить график по нанесению дорожной  разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» с указанием очередности нанесения разметки;

Срок: 10.06.2015

- рассмотреть возможность смены режима мигания светофора Т7 (более интенсивное мигание);

Срок: 15.06.2015

Управление образования (Ганеев Р.М.):

- в связи с постоянным ростом аварийных ситуаций с участием детей, в том числе в период летних каникул, предоставить информацию о том, как осуществляется выезд детей, кто согласовывает, где заказывается транспорт, внести предложения;

Срок: 08.06.2015

- в случае необходимости организации перевозки детей неукоснительно руководствоваться  требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» и Постановления Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения от 20.11.2013 № 5  «Об обеспечении безопасных условий перевозки детей на территории Республики Татарстан»;

- не допускать к перевозке группы детей  «серых» перевозчиков и коммерческие организации, не имеющие нормативной и материально-технической базы, заказывать автобусы только у специализированного  автопредприятия ОАО «АПОПАТ»;

Срок: постоянно

МБУ «Департамент рекламы, информации и оформления» (Галимов Э.М.)

- разработать и представить на согласование эскизы социальных баннеров направленных на предупреждение аварийности на дорогах (к примеру: «Водитель, тебя ждут дома!», «Сбавь скорость!» и др.);

Срок: 10.06.2015

- установить щиты с социальной рекламой при выезде в город (в сторону г.Казани, Н.Челнов, Бугульмы).

Срок: 15.06.2015

Заместитель руководителя исполнительного комитета района по строительству (И.А. Габдуллин)

- проработать вопрос по приобретению и установке имитаторов КРИС-П в количестве 10 единиц.

Срок: 05.07.2015

Заместитель руководителя исполнительного

комитета района по строительству						И.А. Габдуллин

Протокол вела

Манюрова

32-83-64